АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.01.2025 год № 4

с. Барановка

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Барановского МО от 30.09.2024г. №54 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным    законом     от  06 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области от 24.09.2024г. №52 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования», Уставом Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области, администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Барановского муниципального образования Аткарского муниципального образования Саратовской области от 30.09.2024г. №54 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Барановского

муниципального образования                                                       С.А. Сухов

Приложение к постановлению администрации Барановского муниципального образования от 28.12.2025 г. № 4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования».

| Основание разработки муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | -Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный Закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (при наличии) | Сухов Сергей Анатольевич |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы муниципальной программы (при наличии) | Подпрограмм – нет; Мероприятия программы: - Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог. - Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. - Повышение уровня безопасности дорожного движения. - Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений. - Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования; -повышение безопасности дорожного движения; -создание наиболее благоприятных условий проживания населения Барановского муниципального образования, в том числе обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования дорожной инфраструктуры. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; -поддержание дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог; -сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит: -обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 - 2027 год |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | … |
| Бюджет Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района | 10 405,6 | 2 265,6 | 1 625,0 | 1 625,0 |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 4 890,00 | 4 890,00 | - | - |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |  |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и связь с национальными целями, государственными программами (при наличии) | Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе. |  |  |  |  |

- Стратегические приоритеты – приоритеты и цели государственной политики

Разработка и реализация муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования   на 2025-2027 годы» (далее – Программа) осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Автомобильные дороги местного значения общего пользования в границах   Барановского муниципального образования испытывают повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования.

2.Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Барановского муниципального образования по состоянию на 01 января 2024 года составляет 29,8 км. На долю администрации Барановского муниципального образования приходится более 25 км составляет протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги, большую актуальность приобретают мероприятия с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния.  Учитывая тот факт, что в течении длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют высокую степень износа. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Барановского муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 90% от их общей протяженности.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения. Важны мероприятия по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создание безопасных условий дорожного движения.

Низкая оснащенность дорожной отрасли специализированной дорожной техникой, ее техническое состояние и моральный износ оказывает соответствующее влияние на уровень и качество выполняемых ремонтных работ. Укомплектованность дорожной техникой, ее состояние и технический уровень в значительной степени определяют не только качество, надежность и долговечность автомобильных дорог и сооружений на них, а также темпы производства дорожных работ, что в конечном итоге сокращает затраты на проведение дорожных работ и увеличивает межремонтные сроки.

В условиях ограниченных финансовых средств в местном бюджете, важным событием для дорожной отрасли стало создание дорожного фонда. Целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечит дорожное хозяйство Барановского муниципального образования надежным источником финансирования, что позволит не только поддерживать техническое состояние автомобильных дорог на нормативном уровне за счет своевременного ремонта, но и рассматривать возможность модернизации материально-технической базы дорожной отрасли.

В 2025 - 2027 годах предусмотрено исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала, ямочный ремонт асфальтового покрытия, установка дорожных знаков, очистка дорог от снега в зимний период, грейдирование грунтовых дорог, окос обочин дорог и вырубка кустарника.

3.Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Целями настоящей Программы являются:

-улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования;

-повышение безопасности дорожного движения;

-создание наиболее благоприятных условий проживания населения Барановского муниципального образования, в том числе обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования дорожной инфраструктуры.

Основными задачами настоящей Программы являются:

-развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

-поддержание дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне,

соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;

-сохранение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

4. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов:

- количество отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктов 4000 м2 (ежегодно);

-количество прогрейдированных грунтовых дорог- 3,3 км (ежегодно);

- механизированная очистка дорог от снега 29,8 км (ежегодно);

- количество дорог с выполненным ямочным ремонтом на асфальтовом покрытии 200 м.кв.(ежегодно);

- количество установленных дорожных знаков- 5 шт. (ежегодно).

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Конечные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Сроки реализации муниципальной программы: 2025 – 2027 годы.

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы составляет 10 405 590,44 руб., в том числе в том числе:

- бюджет Барановского муниципального образования – 5 515 590,44 рублей;

- областной бюджет (прогнозно) – 4 890 000,00 рублей

Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных фондов не предусмотрено.

7. Анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Выполнению муниципальной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:

- макроэкономические риски, которые выражаются в снижении темпов роста экономики муниципального образования, уровня инвестиционной активности и высокой инфляции.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

(наименование муниципальной программы)

| Выписка из постановления администрации Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области от 28.01.2025 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» | Приложение № 1 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» |
| --- | --- |

| № п/п |  | Наименование цели/показателя | Единица измерения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Документ в соответствии с которым предусмотрено включение данного показателя |  | Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение | 2025г. |  | 2026г. | 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы «Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования, повышение безопасности дорожного движения, создание наиболее благоприятных условий проживания населения Барановского муниципального образования, в том числе обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель №1: Протяженность отремонтированных дорог в границах сельских населенных пунктах |  |  | км | 2,269 |  | 3,269 | 4,269 | 5,269 |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель №2: Протяженность автомобильных дорог, очищенных от снега |  |  | км | 29,8 |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель №3: Протяженность автомобильных дорог, с ямочным ремонтом асфальтового покрытия |  |  | м2 | 1000 |  | 1250 | 1300 | 1400 |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель №4: Протяженность прогрейдированных грунтовых дорог |  |  | км | 3,0 |  | 4,0 | 5,0 | 6,0 |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель №5: Количество установленных дорожных знаков |  |  | шт | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель №6: Паспортизация автомобильных дорог |  |  | % | 90 |  | 95 | 100 | - |  | Администрация Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- * значение показателя указывается на каждый год реализации программы;

- ** заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы;

- *** под текущим годом - год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы

| Выписка из постановления администрации Барановского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области от 28.01.2025 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» | Приложение № 2 к муниципальной программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» |
| --- | --- |

Перечень

основных мероприятий (результатов) и структурных элементов муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Мероприятие 1. Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог Результат: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Паспортиза-ция автомобиль-ных дорог | Оформление технической документации автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 90 | 95 | 100 | - |  |
| Мероприятие 2: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Результат: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Механизированная очистка от снега автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов, грейдирование грунтовых дорог с подсыпкой щебнем, окос обочин и вырубка поросли и кустарника | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | Км. |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |  |
| Мероприятие 3: Повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Повышение уровня безопасности дорожного движения Результат: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Установка дорожных знаков | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | шт |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Мероприятие 4: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Результат: Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | Ремонт автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов | Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние | км |  | 1,692 | 3,269 | 4,269 |  |  |

* Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

** Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего, в том числе, количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Приложение № 3 к муниципальной

программе «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования»

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения * | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Барановского муниципального образования» в том числе: | 7 155,6 | 1 625,0 | 1 625,0 |  | 10 405,6 |
| местный бюджет | 2 265,6 | 1 625,0 | 1 625,0 |  | 5 515,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 4 890,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий: Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат): Выполнение кадастровых работ для постановки на государственный кадастровый учет и изготовление технических паспортов автомобильных дорог в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий: Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в том числе: | 1965,6 | 1325,0 | 1325,0 |  | 4615,6 |
| местный бюджет | 1965,6 | 1325,0 | 1325,0 |  | 4615,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие (результат): Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в том числе: | 1965,6 | 1325,0 | 1325,0 |  | 4615,6 |
| местный бюджет | 1965,6 | 1325,0 | 1325,0 |  | 4615,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 3.Комплекс процессных мероприятий: Повышение уровня безопасности дорожного движения в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 3.Мероприятие (результат): Повышение уровня безопасности дорожного движения в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 450,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений в том числе: | 4890,0 | - | - |  | 4890,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 4890,0 | - | - |  | 4890,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| 4.Мероприятие (результат): Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений в том числе: | 4890,0 | - | - |  | 4890,0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 4890,0 | - | - |  | 4890,0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся